|  |  | 작성자 | 2018180033 이세철 2018180046 허재성 2018182009 김승환 | 팀명 | XD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계획 시트 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rUOOKpcVfkma18YsvTZXZz44z6UhbGfOsrimVgs-mzE/edit#gid=0 |  |  |  |  |
| 주차 | 3 | 기간 | 2023.02.20~2023.02.26 | 지도교수 | 정 내 훈(서명) |
| 이번주 한일 | - 이세철: 2스테이지 맵 전체 로드, 모델 추가 - 허재성: 2스테이지 맵 전체 로드, 맵충돌 로직, DXR 계층모델 렌더링 시도 - 김승환: 이웃 서버와 heartbeat교환 및 다운된 서버 재실행 |  |  |  |  |

<상세 수행내용>

- 이세철

- 허재성

- Stage2 Asset 맵 적용

유니티에서 구매한 Scene을 Export 하여 Stage2에 적용.

Script 오류를 수정했고, Import된 모든 Scene의 내용(Animation, Shadow, Light, Reflection)이  현재 코드에서 호환이 되지않아 오류를 찾아내는데 시간이 다소 걸렸음.

해결법으로 Read/Write 와 Texture , Meterial 만을 따져 로드하는데 성공.

해결해야할 점으로는 LOD 처리를 섬세하게 할 필요를 느낌.

- 맵충돌 로직

맵을 로드할 때 Bound 값을 읽어들여 충돌을 하기위해서, Player 객체와 Scene 객체의 Bound값과의 충돌작용을 시도해보고 있고, 충돌을 어떤 부분과 했을 때, 법선벡터의 방향을 이용해서 반대방향으로 튕겨나오게하기 위해 충돌 로직을 작성

- DXR 계층모델 렌더링 시도

MS의 Vertex는 { {Position, Normal}, {} , … } 의 2차원 배열의 형태로 인자가 들어가야되는데, bin 파일의 내용을 Position 3정점 , Normal 3정점씩 짝을 지어서 뽑아내는과정에서 어려움이 있었음.

Bin 파일을 읽어들여 Postion , Normal, Index 값을 뽑아내려했으나, Buffer를 연결하는 도중

GPUDescriptorHandle 오류가 발생, Read 를 계속 시도해보았지만 원인을 찾지 못함..

- 파티클 & 스프라이트 모션

다음 미팅 할 일로 있었던 , 피격효과인 연기와 스파크 효과를 구현해야 했었으나,

기숙사 퇴관으로 인해 8일간 데스크탑을 쓰지 못해, 구현하는데 다소 시간이 걸릴 것 같음.

이번주차 이내로 구현완성을 목표로 하기로함.

- 기숙사 퇴관으로 인해 구현이 더디어서 아쉬웠고, 미뤄진 만큼 많이 시간을 투자해서 빠르게 구현할 예정, 개강 후에도 게을리하지 않도록 매일 6시간 이상 졸업작품에 투자할 계획.

- 김승환

- 이웃 서버간 Heartbeat 교환을 통한 서버 동작여부 감시 기능 추가

: 왼쪽(서버 번호가 작은 쪽)에 있는 서버가 오른쪽(서버 번호가 큰 쪽)에 있는 서버에게 Heartbeat를

1초 간격으로 전송합니다. 오른쪽 서버는 Heartbeat를 받으면 왼쪽 서버에게 자신의 Heartbeat를

전송하는 방식으로 서로의 Heartbeat를 교환하게 됩니다.

- 서버다운이 감지되었을 때 복구 작업

: 이 때, 둘 중 하나의 서버가 연결을 종료했거나 3초가 넘도록 Heartbeat를 주지 않았다면 서버 다운으로

간주하고 ShellExecute( )를 사용하여 서버를 재실행하게 됩니다.

| 문제점 정리 | - 서버 1. 비동기 Connect가 이루어지지 않고 있는 듯함. 2. 미뤄진 구현 빠르게 완성, 맵 충돌 MeshCollision 방식 더 공부해야함. | 해결 방안 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 다음 주차 | 4 | 다음 기간 | 2023.02.27~2023.03.05 |
| 다음주 할 일 | 이세철: 허재성: 파티클로인한 충돌 연출, Stage1 AssetMap 렌더, 맵 충돌 MeshCollision 김승환: |  |  |
| 지도교수 Comment |  |  |  |