|  |  | 작성자 | 2018180033 이세철 2018180046 허재성 2018182009 김승환 | 팀명 | XD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계획 시트 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rUOOKpcVfkma18YsvTZXZz44z6UhbGfOsrimVgs-mzE/edit#gid=0 |  |  |  |  |
| 주차 | 2 | 기간 | 2023.02.13~2023.02.19 | 지도교수 | 정 내 훈(서명) |
| 이번주 한일 | - 이세철: 에셋 리스트 및 PPT 재정비, HP UI 동기화 - 허재성: 발칸포 이펙트 및 DXR 코드분석 - 김승환: 명령행 인자를 통한 서버 포트번호 지정 및 이웃 서버간 연결 구현 |  |  |  |  |

<상세 수행내용>

- 이세철

- 시용 된 모델에 대한 Asset List를 작성. 
사용된 모델들이 모델인지 UI 인지에 따른 분류와 해당 기능의 목적, 링크, 저작권자, 사용료에 대해서 작성되어 있음.

- HP UI를 업데이트 함.
텍스트만 있던 HP UI를 이미지를 덧씌워 보다 시각적으로 표현함.
이때 미니 맵을 지웠기에 동시에 여러 이미지를 띄울 수 있는 방안이 필요.

- 상세 PPT 기획 내용을 추가 및 정리
새로이 추가된 부분은 강조처리를 하였음. 
추후에 2스테이지 맵 배치를 유니티를 통하여 시뮬레이션을 만들어 찍어서 올릴 예정.
화면 구성, 헬기 피격, 1 스테이지 맵 구성에 관해서 주로 수정 및 보완함.

- 허재성

- 발칸포 발사 시 총구에서의 번쩍임과, 총알 자체에 열이나는 것을 표현하기 위해 객체의 발산광인 Emissive 조명을 추가.

- MS 레이트레이싱 코드를 이용하여 단색 헬리콥터 모델을 띄우기 위한 코드분석

(기숙사 퇴관 이유로 디버깅을 할 수 있는 환경이 되지않기에, 다음주에 입주후 시간을 투자하여 진행할 예정)

- 다음주에 해야 할 일들

- 김승환

- 명령행 인자를 통한 서버 포트번호 지정.

: 소스코드를 두 카피 관리하는 불필요한 수고를 없애기 위해 명령행 인자를 받고, 입력받은  값에 따라 서버에 포트번호를 부여하도록 구현. (0을 입력하면 0번 서버가, 1을 입력하면 1번   서버가 실행됨.)

- 이웃 서버간 연결 구현.

: 수평 확장된 이웃 서버 간 Connect와 Accept가 정상 작동하는 지만 확인했을 뿐, 다음 주에 Heartbeat 교환 등 여러 추가 작업을 진행할 예정.

- 비동기 Connect 코드 분석 및 공부.

| 문제점 정리 |  | 해결 방안 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 다음 주차 | 3 | 다음 기간 | 2023.02.20~2023.02.26 |
| 다음주 할 일 | 이세철: - 2스테이지 맵 배치도 유니티로 구현하여 PPT에 서술 - 환경 오브젝트 구상하여 Asset 폴더에 추가 - 비고 – 2.23~2.24 (여행) 허재성: - 발칸포가 기체에 맞을 때마다 스파크가 튀기는 이펙트를 구현 - 체력이 일정 체력 이하로 될 경우 상대기체에 연기가 나면서 추락 - 계층구조 모델의 Indexbuffer정보와 PositionBuffer정보를 읽어 단색 헬리콥터 모델을 렌더링 - 그림자 코드분석 김승환: - 이웃 서버간 Heartbeat 교환을 통한 서버 동작여부 감시 기능 추가 - 서버다운이 감지되었을 때 복구 작업 및 Failover 기능 추가 - 스테이지2 (지상전) 서버 동기화 |  |  |
| 지도교수 Comment |  |  |  |