|  |  | 작성자 | 2018180033 이세철 2018180046 허재성 2018182009 김승환 | 팀명 | XD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계획 시트 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rUOOKpcVfkma18YsvTZXZz44z6UhbGfOsrimVgs-mzE/edit#gid=0 |  |  |  |  |
| 주차 | 6 | 기간 | 2023.03.14~2023.03.20 | 지도교수 | 정 내 훈(서명) |
| 이번주 한일 | - 이세철: UI 표시, stage 1 맵 세부 변경 - 허재성: 연기 파티클, 오프닝 화면 재생 시도 - 김승환: |  |  |  |  |

<상세 수행내용>

- 이세철

- UI 표시하는 중으로 여러 개의 UI를 띄우는 것이 성공했습니다.

- 이전에 했던 방식은 ui에 대한 데이터가 다른 ui로 계속 대체되었기 때문에 계속 하나만 나오는 것이었기 때문에 배열형태로 처리하여 각 배열에 해당 ui에 대한 이미지 데이터를 저장했습니다.

- 이전 사진은 buildObject에서 각 배열에 데이터들을 저장해준 것이라면, 위 사진은 저장한 각 배열들의 데이터를 끄집어 내서 계속 render해주는 것입니다.

- 준비된 자료들은 플레이어의 각 부위별 내구도에 대한 UI, 남은 시간에 대한 시간 UI, 총알 아이콘이며, 미니맵은 게임 화면 좌상단에 뷰포트를 추가 생성하여 위에서 아래로 내려로 내려다보는 형식으로 진행할 예정입니다.

- 아직 각 UI에 대한 기능들은 대부분 서버와 연결된 것이 없어, 시간 UI 같은 경우는 현재 클라이언트에서 혼자서 돌아가고 있습니다.

- 현재 띄워지고 있는 스테이지 1에 대해서 맵 중간중간 자연스럽지 않은 모델들이 있어 다른 모델들을 가져와 일부 수정하였습니다.

- 허재성

- 연기파티클

연기파티클을 간단하게 렌더링 해보았다. 하지만 파티클에 어색한 부분들이 많아서, 코드 적으로 다듬을 부분들이 많다. 기하 셰이더 쪽에서 문제가 있는 것 같다. 이 원인을 다음주 까지 찾아 수정하도록 할 것이다.

- 오프닝 화면 로드

중간 발표때 까지 게임답게 플레이하기 위한 요소중 하나인시네이마틱이나 게임 오프닝화면을 구성하기 위해DirectShow를 이용해서 오프닝 화면을 재생시키고 객체들을 렌더링해보려고 하였으나, COM 객체 초기화오류가 발생하여 그 원인을 찾는 중이다. 빨리 원인을 찾고 그래도 해결이 안된다면, Direct2D로 적절하게 씬과 씬사이 공백들을 채울 예정이다.

- 김승환

| 문제점 정리 | 허재성 : 컨디션 관리 잘하기 몸살 이슈가 있었음. | 해결 방안 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 다음 주차 | 7 | 다음 기간 | 2023.03.21~2023.03.27 |
| 다음주 할 일 | 이세철: 상태 머신 공부해서 초기 설계, 추가 리소스, 맵 충돌을 위한 메쉬 콜라이드 적용법 구상 허재성: 파티클 개선, 그림자 상호작용, 동적 그림자(애니메이션), 씬 전환시 공백처리 김승환: |  |  |
| 지도교수 Comment |  |  |  |